**计算机科学与技术专业个人博客系统课程周报**

小组序号： 25 小组成员：黄育珊 李锦堂 薛光昆 彭可 李佳宜 指导老师：李欣

|  |
| --- |
| 时 间： 2022年 11月 13日  训练内容：  前端：在设计工具页面布局的同时开始编写页面的布局代码，安排成员负责设计组件的样式，设计了基本的模块功能页面。  后端：完成基本的博客的功能，上线服务器。完成微服务和WEB服务的自动部署，使用Jenkins通过DockerFile打包成Docker后运行。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 11月 15日  训练内容：  前端：调整写文章页面的布局安排，添加更多计划的组件；调整写评论页面，基本实现评论可看信息显示。  后端：增加微服务的Post分页接口，通过传入页码和一页数据的大小获取Post的分页。WEB对接分页接口，实现对写文章和写评论的分页获取，通过ClassID来区分不同的类别。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 11月 17日  训练内容：  前端：继续通过UI设计工具设计快捷工具的各个页面；继续调整体测成绩计算器页面的布局，在经过讨论后，使用更为简单的编写会更简单，效率与公式法相近，但编程难度大大降低。  后端：重整接口路径，写文章和写评论分别属于一个根路由。修改APIPOST文档和Swagger文档。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 11月 18日  训练内容：  后端：简化用户登录、游客登录模块。部署博客微服务服务，WEB端对接微服务接口。由于评论和文章需要定期更新，商讨如何实现更新，一种方法是定时更新，但是不太灵活；另一种方法是记录更新的时间，每次获取数据时检查更新时间，如果超过了约定时间则调用微服务的更新接口。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 11月 20日  训练内容：  前端：后端更新了写文章接口，测试写文章对接接口，由于与后端的沟通不到位，导致前端接收数据出现新的问题，无法模块化获取信息、无法正确分辨返回数据包的状态以及前端请求异常无法处理等，因为这涉及整个前端页面的网络请求，所以需要进一步的测试，问题必须得到解决。 |
| 备注： |

每天一次，一周按5天计，每天记录的字数不少于100字，每周周六之前提交给指导老师。

指导教师（签名）：