**计算机科学与技术专业个人博客系统课程周报**

小组序号： 25 小组成员：黄育珊 李锦堂 薛光昆 彭可 李佳宜 指导老师：李欣

|  |
| --- |
| 时 间： 2022年 12月 2日  训练内容：  前端：使用MyBatis-Plus表单生成后台管理系统，对接后端数据。  后端：编写后端部分接口：登录模块、阅读模块、分类模块、评论模块、写文章模块的增删改查、分页查询接口。此部分主要是对数据库的增删改查，代码较为类似，开发也较快速。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 12月 4日  训练内容：  前端：将API统一封装，使用axios进行请求，对路由进行限制，使用动态路由的方式显示菜单，若用户没有访问权限的话就不显示菜单。  后端：完善接口逻辑，对不同表之间进行级联查询，编写SQL语句后转换为ORM操作语句。基本实现上一天的接口。开始开发日志相关的模块。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 12月 10日  训练内容：  前端：编写查看日志模块。对分页进行封装，页码需要显示前进、后退和当前页面，还需要进行跳页，统一封装为一个组件。  后端：开发日志相关板块。目前有登录和操作需要写入日志，编写登录和操作的代码，使用异步的方式插入数据到数据库。开放日志查询接口，分页返回两个日志的内容。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 12月 13日  训练内容：  前端：为前端框架添加Vuex管理，新建app、school、userInfo模块并导入到全局的store中，通过app模块控制子菜单的显示，，通过userInfo存储用户个人信息。简化前端逻辑控制结构。  后端：完善分页逻辑进行统一返回，方便前端处理。接入文章板块的接口，重新设计分页逻辑，对写文章和写评论行分页返回。查询了常用的系统参数，开放了系统监控接口，可以在后台看到服务器的状态和系统状态。 |
| 备注： |
| 时 间： 2022年 12月 16日  训练内容：  前端： 前面最基本的工作已完成，剩下就是对各个页面的排布最大程度的一个优化，参考各网上资料、别人的博客，进行调整。 |
| 备注： |

每天一次，一周按5天计，每天记录的字数不少于100字，每周周六之前提交给指导老师。

指导教师（签名）：